FlowBiz_ultra  |  Notion 자동조회

잔여 수정계획서

FBU-VAL-0012 Finding 2~4 해소

| 일련번호 | FBU-FIX-0001 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-04-28 |
| 근거 문서 | FBU-VAL-0012 (잔여 Finding 2~4) |
| 수정 대상 | web/bizaipro_home.html |
| 수정 건수 | 3건 (P1: 1건, P2: 2건) |
| 완료 기준 | pytest 63+ passed, FBU-VAL-0013 최종 승인 |

# 1. 종합 개요

FBU-VAL-0012에서 Finding 1은 해소됐으나 Finding 2~4는 미해소 상태다. 본 계획서는 3건을 최소 범위로 수정하고 FBU-VAL-0013 재검증을 통해 최종 완료한다.

| Finding | 내용 | 우선순위 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Finding 2 | 자동조회 오류 시 decision gate 우회 | P1 | inner catch 내 gate 추가 + outer catch CANCELLED 분기 |
| Finding 3 | FlowScore 없이 이전 state.companyName으로 조회 실행 | P2 | 조건을 flowScoreFile && state.companyName으로 강화 |
| Finding 4 | notionLookupStatus shape 불일치 (status map vs full object) | P2 | state.notionLookupStatus 덮어쓰기 제거, 전체 객체는 notionLookupDetail로 분리 |

# 2. [P1] Finding 2 — 자동조회 오류 시 decision gate 우회

## 2.1 현재 문제

| 위치 | bizaipro_home.html — inner catch 블록 (약 809~815줄) |
| --- | --- |
| 현상 | fetch('/api/notion/auto-lookup-and-parse') 실패 시 오류 로그 + 수동 URL 복원만 수행 |
| 위험 | 수동 URL이 없는 유형도 evaluateLearningState() 호출이 gate 없이 그대로 진행됨 |
| 원칙 위반 | FBU-VAL-0010 규칙 4: 취소 없이 평가 금지 — 오류 시에도 사용자 결정이 필요함 |

## 2.2 수정 방법

### 변경 A — inner catch: 오류 후 uncovered 유형 있으면 gate 실행

현재 코드 (약 809~815줄):

} catch (lookupErr) {

if (lookupErr.message === 'NOTION_LOOKUP_CANCELLED') { ... return; }

console.warn('[Notion Auto-Lookup]', lookupErr);

processing.update('notionLookup', 'done', `오류: ... — 수동 입력으로 계속`);

state.consultingReportUrl = manualConsultingUrl;

state.meetingReportUrl    = manualMeetingUrl;

state.internalReviewUrl   = manualInternalUrl;

}

수정 후:

} catch (lookupErr) {

if (lookupErr.message === 'NOTION_LOOKUP_CANCELLED') { ... return; }

console.warn('[Notion Auto-Lookup]', lookupErr);

processing.update('notionLookup', 'done', `오류: ${lookupErr.message} — 수동 입력으로 계속`);

state.consultingReportUrl = manualConsultingUrl;

state.meetingReportUrl    = manualMeetingUrl;

state.internalReviewUrl   = manualInternalUrl;

// [신규] 수동 URL로 보완되지 않은 유형이 있으면 gate 실행

const uncoveredAfterError = ['consultation','meeting','internal_review'].filter(r => {

if (r === 'consultation'    && manualConsultingUrl) return false;

if (r === 'meeting'         && manualMeetingUrl)    return false;

if (r === 'internal_review' && manualInternalUrl)  return false;

return true;

});

if (uncoveredAfterError.length > 0) {

state.missingNotionReports = uncoveredAfterError;

const errorLookup = {};

['consultation','meeting','internal_review'].forEach(r => {

errorLookup[r] = { status: uncoveredAfterError.includes(r) ? 'not_found' : 'found_and_parsed' };

});

// 모달 거부 시 NOTION_LOOKUP_CANCELLED throw → outer catch에서 처리

await window.showNotionLookupModal(errorLookup);

}

}

### 변경 B — outer catch: NOTION_LOOKUP_CANCELLED 분기 추가

현재:

} catch (error) {

processing.fail(error.message || '입력 저장에 실패했습니다.');

showSaveFeedback('learning-save-feedback', error.message || '...', true);

}

수정 후:

} catch (error) {

if (error.message === 'NOTION_LOOKUP_CANCELLED') {

processing.fail('평가가 취소되었습니다.');

showSaveFeedback('learning-save-feedback', '평가가 취소되었습니다.', true);

} else {

processing.fail(error.message || '입력 저장에 실패했습니다.');

showSaveFeedback('learning-save-feedback', error.message || '...', true);

}

}

| 수정 파일 | web/bizaipro_home.html |
| --- | --- |
| 수정 위치 A | inner catch 블록 말미 — 수동 URL 복원 직후 (약 814줄 다음) |
| 수정 위치 B | outer catch 블록 (약 885줄) |
| 사이드이펙트 | 없음 — CANCELLED는 inner에서 return 처리 or outer에서 분기 처리 |

# 3. [P2] Finding 3 — FlowScore 없이 이전 companyName으로 자동조회

## 3.1 현재 문제

| 위치 | bizaipro_home.html — 약 749줄 조건 |
| --- | --- |
| 현재 조건 | if (state.companyName) { ... 자동조회 실행 ... } |
| 현상 | FlowScore 파일 미업로드 시에도 이전 세션 저장 state에 companyName이 있으면 자동조회 실행 |
| 위험 | 잘못된 기업명으로 Notion DB 조회 → 오탐 또는 불필요한 API 호출 |
| FBU-VAL-0010 | 자동조회는 반드시 FlowScore 파싱 결과에서 추출된 companyName 기반이어야 함 (§5.2 권고) |

## 3.2 수정 방법 (1줄 변경)

현재:

if (state.companyName) {

수정 후:

if (flowScoreFile && state.companyName) {

FlowScore PDF가 실제로 업로드·파싱된 경우에만 자동조회가 실행된다. FlowScore 없이 이전 세션 state만 있을 때는 'skipped' 처리로 건너뛴다.

| 수정 파일 | web/bizaipro_home.html |
| --- | --- |
| 수정 위치 | 약 749줄 — if (state.companyName) 조건 |
| 변경 내용 | if (state.companyName) → if (flowScoreFile && state.companyName) |
| 영향 범위 | FlowScore 미업로드 케이스에서만 동작 변경. FlowScore 있는 정상 경로는 동일 |

# 4. [P2] Finding 4 — notionLookupStatus shape 불일치

## 4.1 현재 문제

| 백엔드 설계 | build_notion_lookup_state_patch()가 notionLookupStatus를 status map으로 반환 { consultation: 'found_and_parsed', meeting: 'not_found', internal_review: 'token_missing' } |
| --- | --- |
| 프론트 현황 | Object.assign(state, notionStatePatch) 실행 후 state.notionLookupStatus에 status map이 먼저 설정됨 |
| 덮어쓰기 문제 | 이후 state.notionLookupStatus = notionLookup (약 780줄)이 전체 lookup object로 덮어씀 |
| 결과 | state.notionLookupStatus는 page_url / state_patch / issues 등이 포함된 거대 객체가 됨 |
| 위험 | 결과서 또는 추후 코드가 notionLookupStatus를 status string으로 접근하면 타입 불일치 오류 |

## 4.2 수정 방법 (1줄 변경)

현재 (약 780줄):

state.notionLookupStatus   = notionLookup;  // 전체 객체로 덮어쓰기 — 버그

수정 후:

// notionLookupStatus는 notionStatePatch에서 이미 status map으로 올바르게 설정됨

// 전체 조회 결과는 별도 필드에 저장 (디버그 / 결과서 상세 표시용)

state.notionLookupDetail   = notionLookup;

| 수정 파일 | web/bizaipro_home.html |
| --- | --- |
| 수정 위치 | 약 780줄 — state.notionLookupStatus = notionLookup 라인 |
| 변경 내용 | state.notionLookupStatus = notionLookup → state.notionLookupDetail = notionLookup |
| 추가 확인 | bizaipro_evaluation_result.html에서 notionLookupStatus 참조 유무 확인 |
| 사이드이펙트 | notionLookupStatus(status map)은 notionStatePatch에서 이미 설정됨 — 별도 할당 불필요 |

# 5. 테스트 계획 (T21 추가)

수정 완료 후 pytest -q 실행. 기존 61 passed 이상 유지 + T21 2개 추가 → 63+ passed 목표.

| 테스트 ID | 검증 내용 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| T21-1 | 자동조회 오류 후 uncoveredAfterError 계산 로직 | 수동 URL 없는 유형만 uncoveredAfterError에 포함 |
| T21-2 | flowScoreFile 없을 때 자동조회 skip 조건 검증 | flowScoreFile falsy이면 companyName 있어도 조회 안 함 |

# 6. 수정 순서 및 완료 기준

| 순서 | 작업 | 파일 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finding 3: if 조건 1줄 수정 | bizaipro_home.html | 코드 리뷰 |
| 2 | Finding 4: notionLookupStatus → notionLookupDetail 필드명 변경 | bizaipro_home.html | 코드 리뷰 |
| 3 | Finding 2: inner catch gate 추가 + outer catch CANCELLED 분기 | bizaipro_home.html | 코드 리뷰 |
| 4 | T21 테스트 2개 추가 | test_regression.py | pytest 63+ passed |
| 5 | FBU-VAL-0013 재검증 의뢰 | — | 검증서 최종 승인 |

# 7. Go / No-Go

| 구분 | 판정 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| Finding 2 수정 방향 | Go | inner+outer catch 2곳 수정으로 gate 우회 완전 차단 |
| Finding 3 수정 방향 | Go | 조건 강화 1줄, 기존 FlowScore 있는 경로에 영향 없음 |
| Finding 4 수정 방향 | Go | 필드명 변경 1줄, notionLookupStatus는 notionStatePatch에서 이미 올바르게 설정됨 |
| 구현 착수 | Go | 3건 모두 단순 변경. 즉시 착수 가능 |

최종 판정: Go — 수정 착수 후 FBU-VAL-0013으로 최종 승인