FlowBiz_ultra

Notion 보고서 자동 조회 자동화

구현 계획서

작성일: 2026년 4월 28일

버전: v1.0  |  작성: BizAiPro 컨설팅팀

# 1. 개요

본 계획서는 FlowBiz_ultra 평가 파이프라인에서 Notion 보고서 조회를 자동화하는 신규 기능의 설계 및 구현 계획을 기술한다.

## 1.1 배경 및 목적

현재 플로우스코어 평가 시 사용자는 상담보고서·미팅보고서·내부심사보고서 3종의 Notion 링크를 직접 입력해야 한다. 이 방식은 다음의 문제를 야기한다.

- URL 복사·붙여넣기 3회로 인한 UX 마찰

- 링크 누락 시 학습 소스 가중치 손실 (최대 0.85 → 0.15 저하)

- Notion 페이지 주소를 모르는 경우 조회 자체가 불가

신규 자동화 기능은 FlowScore PDF 업로드 한 번으로 회사명을 추출하고, Notion DB에서 해당 기업의 보고서를 자동 탐색·반영한다. 보고서 미발견 시 사용자에게 알림을 표시하여 누락 없이 평가가 진행되도록 한다.

## 1.2 현재 vs 신규 흐름 비교

| 구분 | 현재 방식 (수동) | 신규 방식 (자동화) |
| --- | --- | --- |
| 트리거 | 사용자가 Notion URL을 직접 입력 | FlowScore PDF 업로드 → 회사명 자동 추출 |
| 상담/미팅 보고서 | 상담·미팅 링크 입력창에 URL 복사·붙여넣기 | 회사명으로 Notion DB 자동 검색 → 최신 건 반영 |
| 심사보고서 | 내부심사보고서 링크 입력창에 URL 복사·붙여넣기 | 동일 DB 자동 검색 → 최신 심사 건 반영 |
| 미발견 시 | 링크 없으면 조용히 스킵 | "상담보고서 없음 / 심사보고서 없음" 알림창 |
| 사용자 부담 | URL 3개 수동 복사 필요 | PDF 한 번 업로드로 완결 |

# 2. 아키텍처 변경

## 2.1 처리 흐름 (신규)

FlowScore PDF 업로드 시 백엔드에서 다음 순서로 처리된다.

- PDF → parse_flowscore_report_pdf() → company_name 추출

- company_name + "상담보고서" 필터 → Notion DB 조회 (비동기)

- company_name + "미팅보고서" 필터 → Notion DB 조회 (비동기)

- company_name + "심사보고서" 필터 → Notion DB 조회 (비동기)

- 조회 결과(found / not_found)를 state_patch에 병합하여 응답

- 프론트엔드: 각 보고서 유형별 found/not_found 배지 렌더링

## 2.2 핵심 설계 결정

회사명 정규화: clean_company_name() 함수를 통해 PDF에서 추출한 회사명과 Notion 제목 표기가 다를 경우에 대비한 부분 일치(contains) 검색을 병행한다.

비동기 병렬 처리: 상담·미팅·심사 3건의 Notion API 요청을 asyncio.gather()로 동시에 실행하여 전체 조회 대기 시간을 최소화한다.

수동 오버라이드 유지: 자동 조회 성공 여부에 관계없이 기존 URL 입력 필드는 숨김 처리 후 토글로 유지한다. 자동 조회 실패 시 기존 수동 경로가 즉시 활성화된다.

SourceQuality 호환: 자동 조회 결과는 기존 source_quality_from_state() → _source_quality_flags_from_state() 파이프라인에 동일하게 흐른다. 별도 품질 판정 로직 불필요.

# 3. API 변경 요약

| 엔드포인트 | 변경 유형 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/report/flowscore-parse | 확장 | 응답에 notion_lookup 결과 추가 (상담/미팅/심사 각 found/not_found + page_id) |
| POST /api/notion/lookup-by-company (신규) | 신규 | company_name + report_type 파라미터로 Notion DB 검색 → 최신 페이지 반환 |
| POST /api/consulting/parse (기존 유지) | 유지 | 수동 URL 입력 경로 병행 유지 (fallback) |
| POST /api/meeting/parse (기존 유지) | 유지 | 수동 URL 입력 경로 병행 유지 (fallback) |
| POST /api/internal/parse (기존 유지) | 유지 | 수동 URL 입력 경로 병행 유지 (fallback) |

## 3.1 /api/report/flowscore-parse 응답 구조 확장

기존 응답에 notion_lookup 키가 추가된다.

{
  "parsed_report": { ... },
  "state_patch": { ... },
  "notion_lookup": {
    "company_name_used": "해남참농가",
    "consultation": { "found": true, "page_id": "abc123", "page_url": "https://..." },
    "meeting":      { "found": false, "page_id": null, "page_url": null },
    "internal_review": { "found": true, "page_id": "def456", "page_url": "https://..." }
  }
}

# 4. 단계별 구현 계획

| # | 단계 | 예상 공수 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notion 검색 헬퍼 구축 | 2h | app.py — notion_lookup_by_company() 헬퍼 함수 작성 (DB 쿼리, 회사명 정규화, 유형 필터) |
| 2 | flowscore-parse 자동 조회 통합 | 2h | parse_flowscore_report() 확장 → PDF 파싱 후 자동 Notion 조회 + 결과 state_patch 병합 |
| 3 | 신규 독립 API 엔드포인트 | 1h | POST /api/notion/lookup-by-company 추가 (온디맨드 재조회용) |
| 4 | 프론트엔드 알림 UI | 3h | bizaipro_home.html — PDF 업로드 완료 후 상담/미팅/심사 각 found·not_found 배지 렌더링, 알림창 표시 |
| 5 | 수동 입력 필드 정리 | 1h | 기존 URL 입력창 숨김 처리 (자동 조회 성공 시) / 수동 오버라이드 토글 제공 |
| 6 | 테스트 추가 | 2h | test_regression.py — T11 (Notion 검색 mock), T12 (found/not_found 분기), T13 (알림 state 반환) |

## 4.1 단계 1 — Notion 검색 헬퍼 (app.py)

신규 함수 notion_lookup_by_company(company_name, report_type, token)를 app.py에 추가한다. 구체적인 동작은 다음과 같다.

- NOTION_DB_ID에서 보고서 유형 필터 적용 (상담보고서 / 미팅보고서 / 심사보고서)

- 제목 필드에서 clean_company_name() 정규화 후 exact match 우선, 미발견 시 contains fallback

- 상담(실사)일 내림차순 정렬 후 첫 번째 페이지 반환

- 반환값: { found: bool, page_id: str | None, page_url: str | None, title: str | None }

## 4.2 단계 2 — flowscore-parse 통합 (app.py)

parse_flowscore_report() 엔드포인트를 확장한다.

- PDF 파싱 완료 후 asyncio.gather() 로 3건 동시 조회

- found 케이스: page_url을 state_patch의 consultingReportUrl / meetingReportUrl / internalReviewUrl에 자동 주입

- 응답에 notion_lookup 딕셔너리 포함

## 4.3 단계 3 — 독립 조회 API (app.py)

POST /api/notion/lookup-by-company를 신규 추가한다.

- 파라미터: company_name (Form), report_type (Form: consulting | meeting | internal_review)

- 용도: 프론트엔드에서 사용자가 수동으로 재조회를 요청할 때 호출

## 4.4 단계 4 — 프론트엔드 알림 UI (bizaipro_home.html)

FlowScore PDF 업로드 처리 후 다음 UI를 렌더링한다.

- found: 초록 배지 "상담보고서 ✓ 자동 연결" / "심사보고서 ✓ 자동 연결"

- not_found: 노랑 경고 알림창 "상담보고서를 찾지 못했습니다 — 직접 링크를 입력하거나 수동 입력창을 열어주세요."

- URL 입력창은 자동 조회 성공 시 숨김 / 수동 오버라이드 토글("직접 입력") 제공

## 4.5 단계 5 — 수동 입력 필드 정리

기존 학습 패널의 URL 입력창 3개는 자동 조회 결과에 따라 조건부 표시한다.

- 자동 조회 성공: 입력창 숨김, found 배지 표시

- 자동 조회 실패 또는 Notion 미연결: 기존 입력창 그대로 표시

## 4.6 단계 6 — pytest 테스트 추가

- T11 — TestNotionLookupByCompany: mock Notion API 응답으로 exact / contains / not_found 분기 검증

- T12 — TestFlowScoreParseWithNotionLookup: flowscore-parse 확장 응답에 notion_lookup 키 포함 여부

- T13 — TestNotionLookupNotificationState: not_found 시 state_patch에 알림 키 정상 반환

# 5. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 등급 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 회사명 불일치 (PDF vs Notion 표기 차이) | 중 | clean_company_name() 정규화 + 부분 일치 fallback (contains 검색 추가) |
| Notion API 응답 지연 (PDF 업로드 병목) | 중 | 조회를 비동기 병렬 처리 (상담·미팅·심사 3건 동시 요청), 5초 타임아웃 설정 |
| Notion API 토큰 미설정 환경 | 저 | 토큰 없으면 자동 조회 스킵 + "Notion 연결 미설정" 안내 메시지 표시 |
| 동명 업체 복수 결과 | 저 | 상담(실사)일 최신 순 정렬 후 첫 번째 건 선택, 복수 건 발견 시 선택 목록 UI 표시 |
| 기존 수동 URL 입력 사용 불가 | 저 | 수동 오버라이드 토글 유지 — 자동 조회 실패 시 기존 URL 입력창 활성화 |

# 6. 테스트 계획

## 6.1 단위 테스트 (pytest)

기존 33개 회귀 테스트에 T11–T13 3개를 추가하여 총 36개를 유지한다. Notion API 호출은 unittest.mock으로 대체하여 CI 환경에서도 실행 가능하도록 한다.

## 6.2 통합 테스트 (실제 Notion 연결)

스테이징 환경에서 실제 Notion API 토큰을 사용하여 다음 시나리오를 검증한다.

- 시나리오 A — 3종 모두 found: 회사명 정확 일치 케이스 (예: 해남참농가)

- 시나리오 B — 일부 not_found: 상담보고서만 존재, 심사보고서 없음

- 시나리오 C — 전체 not_found: Notion에 등록되지 않은 신규 업체

- 시나리오 D — 표기 불일치: PDF "(주)테스트" vs Notion "테스트" → contains fallback 동작

## 6.3 완료 기준

- 36개 pytest 전체 통과

- 시나리오 A–D 통합 테스트 통과

- 프론트엔드 found/not_found 알림 UI 정상 렌더링 확인

- 기존 수동 URL 입력 경로 동작 유지 (오버라이드 토글)

# 7. 일정 요약

총 예상 공수: 약 11시간 (단독 개발자 기준 1.5–2일)

| 일차 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1일차 | 단계 1–3 (백엔드) | notion_lookup_by_company(), /api/notion/lookup-by-company, flowscore-parse 확장 |
| 2일차 | 단계 4–5 (프론트) | found/not_found 배지 UI, 수동 오버라이드 토글, 알림창 |
| 2일차 후반 | 단계 6 (테스트) | T11–T13 pytest 추가, 통합 테스트 실행, 회귀 33개 재확인 |

# 8. 후속 고도화 제안 (선택적)

본 계획 구현 완료 후 다음 추가 고도화를 검토할 수 있다.

- 복수 결과 선택 UI: 동명 업체 2건 이상 발견 시 사용자가 선택하는 드롭다운 제공

- 자동 조회 주기 캐시: 동일 회사명으로 60분 이내 재조회 시 캐시 응답으로 Notion API 호출 절감

- Notion 웹훅 연동: 신규 보고서 등록 이벤트 수신 후 학습 registry 자동 업데이트 (실시간화)

- 상담·미팅보고서 학습 가중치 반영: 현재 심사보고서(0.15)만 자동 등록됨 → 상담(0.35)·미팅(0.35) 가중치까지 자동 인제스트 확장

이상 — FlowBiz_ultra Notion 자동 조회 자동화 계획서