FlowBiz_ultra

Notion 자동조회 — 최종 계획서

v2.0-Final  ·  FBU-VAL-0009 전체 반영

작성일: 2026-04-28  |  근거: FBU-VAL-0009 체크리스트 §8

이전 버전: v1.0, v1.1, v2.0 (모두 대체)

# 1. 계획서 버전 이력 및 최종 판정

이전 3개 버전(v1.0·v1.1·v2.0)에서 발견된 오류와 미반영 항목을 본 v2.0-Final에서 전부 해소한다.

| 버전 | 주요 내용 | 잔존 문제 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 자동 조회 방향 수립 | URL 주입만 → 평가 미반영 data_quality_warning 재활용 오전제 | 기본 방향은 타당 |
| v1.1 | 팝업 취소/진행 분기 추가 | v1.0 오전제 그대로 상속 미팅 0.35 중복 가중치 5종 status 미분류 | UX 분기 방향은 옳음 |
| v2.0 | URL→파싱 파이프라인 수정, notion_partial_evaluation_warning 신설 | 사업자번호 우선매칭 미반영 /api/internal/parse 오기 ambiguous 등 추가 status 미포함 | FBU-VAL-0009 전 작성 |
| v2.0-Final | FBU-VAL-0009 8개 체크리스트 전체 반영 | — | 본 문서 |

FBU-VAL-0009 최종 판정: 보완 후 구현 → Go. 본 계획서가 해당 보완 조건을 모두 충족한다.

# 2. FBU-VAL-0009 체크리스트 대응 일람

| 체크리스트 항목 | 반영 | 설계 반영 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1. /api/internal-review/parse로 엔드포인트 통일 | ✅ | 계획서 전체 /api/internal-review/parse 표기 통일, /api/internal/parse 제거 |
| 2. Notion DB schema 명시 | ✅ | §4에 DB property 목록 (제목, 보고서 유형, 사업자번호, 상담일, 상태) 명시 |
| 3. 사업자번호 exact match 1순위 | ✅ | §4.2 매칭 우선순위: 사업자번호 exact → 회사명 exact → 회사명 contains |
| 4. found 후 반드시 기존 parser 실행 | ✅ | §5.2 4단계 파싱 파이프라인 명시 (URL→parse→apply_enrichment→summary 주입) |
| 5. data_quality_warning과 독립된 missingNotionReports | ✅ | §5.4 notionLookupStatus / missingNotionReports / evaluationContinuationMode 신설 |
| 6. 팝업 decision 전에 평가엔진·registry 호출 금지 | ✅ | §6.2 모달 선분기(gate) 구조 명시, 취소 시 evaluateLearningState() 호출 금지 |
| 7. 미팅보고서 = 상담 subtype, 가중치 0.35 중복 없음 | ✅ | §4.3 consultation 가중치 0.35 내에서 상담·미팅 공동 처리, 둘 다 있어도 0.35 유지 |
| 8. 미발견/권한 오류/본문 실패/복수 후보 별도 status | ✅ | §5.3 6종 enum: found_and_parsed / found_but_unreadable / not_found / token_missing / db_permission_error / ambiguous |
| 9. 취소 시 FlowScore 파싱 state 유지, DOM reset 없음 | ✅ | §6.3 취소 = 평가 세션 중단만, file input DOM reset 명시 금지 |

# 3. Notion DB 스키마 명세 (NOTION_DB_ID: 20a16c59…)

계획서에 없었던 DB property 명세를 확정한다. 자동 조회 코드는 아래 property명을 기준으로 구현한다.

| Property | Type | 조회 목적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제목 (Name) | title | 회사명 파싱 | "보고서유형 : 회사명" 형식, 콜론 기준 분리 |
| 보고서 유형 | select | 보고서 종류 필터 | 심사보고서 / 상담보고서 / 미팅보고서 |
| 사업자번호 | rich_text | 1순위 매칭 키 | 있으면 exact match 우선, 형식 정규화 후 비교 |
| 상담(실사)일 / 심사일 | date | 최신 건 선택 | 내림차순 정렬 → 첫 번째 선택 |
| 심사결과 / 상태 | select / status | outcome_label 매핑 | 학습 registry 적재 시 사용 |
| 블록 본문 | blocks | summary 추출 | _fetch_block_text() 재활용, min 50자 SourceQuality 기준 |

## 3.1 회사명 매칭 우선순위

PDF에서 추출한 회사명과 사업자번호로 다음 순서로 매칭을 시도한다.

- 사업자번호 exact match (하이픈 제거 후 비교) — 오탐 위험 최소

- 회사명 exact match (clean_company_name() 정규화 후)

- 회사명 contains fallback (Notion 측 부분 일치)

사업자번호가 있으면 반드시 1순위로 시도한다. 회사명 contains만으로는 동명 업체 오탐 위험이 있다.

# 4. 미팅보고서 = 상담보고서 Subtype 처리 확정

현재 source_quality_from_state()는 상담과 미팅을 하나의 consultation 블록으로 처리한다. 이 구조를 그대로 유지한다.

| 상황 | consultation 가중치 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- |
| 상담보고서만 found_and_parsed | 0.35 | consultingSummary 주입, meetingReportUrl은 빈값 |
| 미팅보고서만 found_and_parsed | 0.35 | meetingSummary 주입, consultingReportUrl은 빈값 (source_quality_from_state: meetingSummary → consult_summary로 체크됨) |
| 상담 + 미팅 둘 다 found_and_parsed | 0.35 (중복 없음) | 두 summary 모두 주입. 상담 계열 합산 가중치는 0.35 상한 유지 — 0.70 누적 없음 |
| 상담·미팅 모두 not_found | 0.00 | consultation usable_for_update=False → 팝업 트리거 |

주의: 상담과 미팅이 둘 다 found_and_parsed이면 두 summary 모두 state에 주입하되, consultation 가중치는 0.35 상한을 지킨다. 0.70으로 누적하면 기존 학습 weight 계약(합산 0.90)이 깨진다.

# 5. 수정된 처리 흐름 (Final)

| # | 단계 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FlowScore PDF 파싱 | parse_flowscore_report_pdf() → company_name + business_number 추출 |
| 2 | Notion 3종 병렬 검색 | 사업자번호 exact match 1순위 → 회사명 exact match 2순위 → 회사명 contains fallback 3순위 3건 asyncio.gather() 동시 조회 |
| 3★ | found 후보 즉시 파싱 (핵심) | ★ found_and_parsed 달성 필수 조건 parse_consulting_report_url(page_url) → parsed apply_consulting_enrichment() / apply_internal_review_enrichment() → consultingSummary / internalReviewSummary state 주입 파싱 실패 → found_but_unreadable 분류 |
| 4 | notionLookupStatus 생성 | per-type 6종 enum 결정, missingNotionReports 목록 생성, requires_user_decision 판정 |
| 5 ★GATE | 모달 선분기 (평가 전) | ★ 반드시 evaluateLearningState() 호출 전 requires_user_decision=true → 팝업 표시 not_found·found_but_unreadable·ambiguous 포함 시 팝업 token_missing·db_permission_error → 전용 메시지 팝업 전부 found_and_parsed → 팝업 없이 단계 6으로 직행 |
| 6a | [평가 취소] 선택 | 평가엔진 호출 금지, registry 저장 금지 결과 페이지 이동 금지 FlowScore 파싱 state·파일명 유지 (DOM reset 금지) 모달 닫기 → 수동 링크 입력창 활성화 |
| 6b | [평가 진행] 선택 | found_and_parsed 항목만 state 병합 not_found / unreadable 항목 URL 빈값 명시 확정 evaluationContinuationMode 상태 저장 → 단계 7 진행 |
| 7 | 평가엔진 호출 + 결과서 | evaluateLearningState() → 결과서 생성, missingNotionReports 있으면 notion_partial_evaluation_warning 배너 표시 |

## 5.1 모달 선분기(Gate) 강제 구조

팝업이 평가엔진 호출 전에 반드시 발동해야 한다는 것은 단순 UX 권고가 아니라 설계 강제 조건이다.

- bizaipro_home.html의 학습 흐름은 현재 모든 파싱 후 즉시 evaluateLearningState()를 호출한다 (line ~695–769)

- 신규 설계: Notion 조회·파싱 완료 → requires_user_decision 판정 → True이면 모달 → Promise resolve 후에만 evaluateLearningState() 호출

- [취소] → Promise reject → 평가 체인 전체 중단

## 5.2 found_and_parsed 달성 4단계

- notion_lookup_by_company() → page_url 획득

- parse_consulting_report_url(page_url) 또는 내부 _fetch_block_text() 호출

- apply_consulting_enrichment() / apply_internal_review_enrichment() → summary 주입

- source_quality_from_state() → usable_for_update = True 확인

2단계 파싱 실패(타임아웃·권한) → found_but_unreadable, 바로 팝업 트리거.

## 5.3 6종 Status Enum

| status enum | 발생 조건 | 처리 동작 |
| --- | --- | --- |
| found_and_parsed | 발견 + 파싱 성공 | summary 주입 → usable_for_update=True → 가중치 정상 반영 |
| found_but_unreadable | 발견 + 본문 추출 실패 (권한·빈 페이지) | URL만 유지, summary 없음 → usable_for_update=False → 팝업 트리거 |
| not_found | DB 검색 결과 0건 | URL 빈값 → usable=False → 팝업 트리거 |
| token_missing | api_keys.local.json에 NOTION_API_TOKEN 없음 | 자동 조회 전체 스킵, "Notion 연결 미설정" 안내 표시 |
| db_permission_error | DB integration 공유 권한 없음 (403) | 팝업 트리거, 권한 설정 안내 메시지 추가 표시 |
| ambiguous | 동명 회사 2건 이상 발견 | 팝업에 후보 목록 드롭다운 표시 → 사용자가 직접 선택 후 파싱 진행 |

## 5.4 신규 state 필드 정의

{

"notionLookupStatus": {

"consultation": "found_and_parsed",   // 6종 enum

"meeting":      "not_found",

"internal_review": "found_but_unreadable"

},

"missingNotionReports": ["meeting", "internal_review"],

"evaluationContinuationMode": "flowscore_only_or_partial",

"conditionalEvaluationReason": "미팅보고서, 심사보고서 미확인"

}

## 5.5 API 응답 구조 (확정)

{

"parsed_report": {...},

"state_patch": {...},           // FlowScore + found_and_parsed summaries 병합

"notion_lookup": {

"company_name_used": "해남참농가",

"business_number_used": "123-45-67890",

"consultation": {

"status": "found_and_parsed",

"report_family": "consultation", "subtype": "phone_or_direct",

"page_id": "abc123",  "page_url": "https://...",

"state_patch": {"consultingSummary": "...", ...}

},

"meeting":       { "status": "not_found",           "state_patch": {} },

"internal_review": { "status": "found_but_unreadable","issues": [...], "state_patch": {} }

},

"missing_notion_reports": ["meeting", "internal_review"],

"requires_user_decision": true

}

# 6. 두 경고 배너 독립성 확정

| 구분 | data_quality_warning (기존 유지) | notion_partial_evaluation_warning (신규) |
| --- | --- | --- |
| 발생 조건 | 9개 핵심 필드 결측 → data_confidence < 0.7 | missingNotionReports 배열이 비어 있지 않음 |
| 의미 | 기업 기본 정보 불완전 | 보고서 자료 미확인 → 학습 가중치·교차검증 누락 |
| 팝업 트리거 | 없음 (결과서 배너만) | 있음 (평가 전 모달 선분기) |
| 결과서 배너 | "조건부 평가 — 자료 보완 필요" | "보고서 미확인 조건부 평가 — [미발견 목록]" |
| 동시 발생 | 가능 — 두 배너 독립 표시 혼동 방지: 필드 결측 ≠ 보고서 부재를 명확히 |

## 6.1 [취소] 동작 재정의

v1.1의 "입력 상태 초기화" 표현을 아래로 수정한다.

- 정확한 표현: 평가 진행 세션만 중단, FlowScore 파싱 결과와 파일명은 유지

- file input DOM reset 금지 — 브라우저 보안 정책상 programmatic 복원 불가

- FlowScore 파싱 state (companyName, businessNumber 등 추출 결과)는 유지해 사용자가 링크 보완 후 재활용 가능

- 수동 오버라이드 토글이 활성화되어 사용자가 직접 링크 입력 가능 상태로 전환

# 7. 구현 범위 (Final)

| # | 구분 | 공수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notion 검색 헬퍼 + 매칭 우선순위 (app.py) | 2.5h | notion_lookup_by_company(): 사업자번호 exact→회사명 exact→contains 3단계 fallback, 6종 status enum 반환 |
| 2 | found 후 파싱 파이프라인 (app.py) | 2.5h | parse_consulting_report_url() + apply_consulting_enrichment() / apply_internal_review_enrichment() 연결, found_but_unreadable 분기 처리 |
| 3 | notionLookupStatus 상태값 + API 응답 구조 (app.py) | 1.5h | §5.4 정의 state 생성, /api/report/flowscore-parse 응답 확장, /api/notion/auto-lookup-and-parse 신규 |
| 4 | 모달 선분기 UI + status별 메시지 (frontend) | 2.5h | 6종 status 각 메시지, ambiguous 시 후보 드롭다운, 팝업 → evaluateLearningState() 호출 gate |
| 5 | [취소] / [진행] 분기 처리 (frontend) | 1.5h | 취소: 세션 중단·DOM reset 없음·수동 입력창 활성화 / 진행: found_and_parsed 전용 state 병합 |
| 6 | notion_partial_evaluation_warning 배너 (frontend) | 1h | data_quality_warning과 독립 표시, missingNotionReports 목록 기반 메시지 생성 |
| 7 | 수동 오버라이드 토글 + /api/internal-review/parse 표기 통일 | 1h | 기존 URL 입력창 조건부 표시, 계획서·코드 전체 엔드포인트명 통일 |
| 8 | pytest T11–T19 (9개 추가) | 2.5h | 아래 §7 테스트 목록 참조, 기존 33개 포함 총 42개 |
| 합계 | 8단계 | 15h | 약 2일 |

# 8. 테스트 계획 (T11–T19, 총 42개)

기존 33개 회귀 테스트에 T11–T19 9개를 추가한다. 모든 Notion API 호출은 unittest.mock으로 대체한다.

| ID | 테스트명 | 검증 내용 |
| --- | --- | --- |
| T11 | TestNotionLookup_BizNumExact | 사업자번호 exact match가 회사명 검색보다 우선함을 검증 |
| T12 | TestNotionLookup_CompanyContainsFallback | 사업자번호 없을 때 회사명 contains fallback으로 found_and_parsed 달성 |
| T13 | TestNotionLookup_AmbiguousMultiResult | 동명 회사 2건 → status=ambiguous, 후보 목록 반환 |
| T14 | TestNotionFoundThenParsed | found 후 parser 호출 → consultingSummary / internalReviewSummary state 주입 확인 → usable_for_update=True |
| T15 | TestModalGateBlocksEvaluation | requires_user_decision=True 상태에서 evaluateLearningState()가 호출되지 않음을 검증 |
| T16 | TestCancelNoRegistrySave | [취소] 선택 시 record_live_learning_case() 미호출, FlowScore 파싱 state 유지 |
| T17 | TestProceedMergesFoundOnly | [진행] 선택 시 found_and_parsed 항목만 state 반영, not_found 항목 URL 빈값 확정 |
| T18 | TestNotionPartialWarningIndependent | notion_partial_evaluation_warning과 data_quality_warning 독립 발생 (시나리오 E) |
| T19 | TestManualURLFallbackUnchanged | 자동 조회 실패 후 수동 URL 입력 → 기존 parser 경로 정상 동작 (회귀 없음) |

## 8.1 통합 시나리오 (실제 Notion 연결)

- A: 3종 found_and_parsed → 팝업 없음, 가중치·summary 정상 반영

- B: 상담 found_and_parsed / 미팅+심사 not_found → 팝업, 진행 후 상담만 반영, 경고 배너

- C: 심사 found_but_unreadable → 팝업(권한 오류 메시지), 진행 후 URL 유지, summary 없음

- D: ambiguous 2건 → 팝업 후보 드롭다운, 선택 후 파싱 진행

- E: data_confidence < 0.7 AND missingNotionReports 있음 → 두 배너 동시 표시

# 9. 완료 기준

- FBU-VAL-0009 §8 체크리스트 9항목 전부 코드에서 확인됨

- found_and_parsed 케이스: consultingSummary / internalReviewSummary 주입 → usable_for_update=True

- not_found / found_but_unreadable → 팝업 트리거, 평가엔진 미호출 확인

- [취소] → FlowScore state 유지, registry 저장 없음, DOM reset 없음

- [진행] → found_and_parsed 항목만 state 반영, 나머지 빈값 확정

- notion_partial_evaluation_warning과 data_quality_warning 독립 발생 확인

- 미팅보고서 consultation 가중치 0.35 상한 초과 없음

- pytest 42개 전체 통과 (기존 33 + T11-T19)

이상 — FlowBiz_ultra Notion 자동조회 최종 계획서 v2.0-Final (FBU-VAL-0009 반영)