FlowBiz_ultra

Notion 자동 조회 — 수정 계획서

v2.0 — 전제 오류 수정 및 설계 재정립

작성일: 2026년 4월 28일  |  버전: v2.0 (이전: v1.1)

대상 파일: app.py, bizaipro_home.html, bizaipro_evaluation_result.html

# 1. v1.1 계획서의 전제 오류 — 코드 검증 결과

v1.1 계획서 검토 중 실제 코드와 불일치하는 전제 3개가 발견되었다. 각각 구현 전에 반드시 수정해야 한다.

| v1.1 전제 | 실제 코드 동작 | 수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| 보고서 미확인 → data_quality_warning 자동 발생 | data_quality는 9개 핵심 필드 결측만 체크 (companyName·businessNumber·annualSales 등) 보고서 존재 여부와 완전 무관 | 별도 notion_lookup_status 상태 신설 팝업·결과서 경고 배너를 독립 상태값으로 관리 data_quality_warning과 완전 분리 |
| found 시 URL만 state 주입 → SourceQuality 정상 반영 | URL만 있고 summary 없으면: usable_for_update = False (학습 가중치 0) usable_for_eval = True (legacy compat만) 평가 보너스·교차 검증 미반영 | URL 발견 후 파싱 API 추가 호출 필수 consultingSummary / internalReviewSummary 주입해야 usable_for_update = True 달성 기존 apply_consulting_enrichment() 재활용 |
| 결과서 경고 배너를 data_quality_warning에 연동 | data_quality_warning은 필드 결측 경고 보고서 미확인과 의미·조건이 다름 두 경고가 혼재하면 사용자 혼란 초래 | notion_partial_evaluation_warning 신설 "보고서 미확인 조건부 평가" 전용 배너 기존 data_quality_warning은 그대로 유지 |

# 2. 핵심 오류 상세 분석

## 2-1. data_quality는 보고서 부재를 감지하지 않는다

app.py의 data_quality 계산 로직 (line ~2567):

_KEY_FIELDS = [

"companyName", "representativeName", "businessNumber",

"creditGrade", "annualSales", "buyerName", "supplierName",

"requestedTenorDays", "reportIncorporatedDate",

]

data_confidence = round(1.0 - len(missing_fields) / len(_KEY_FIELDS), 2)

9개 필드가 모두 채워져 있으면 data_confidence = 1.0이다. 상담·심사보고서가 전혀 없어도 이 값은 변하지 않는다. 따라서 보고서 미확인 상태에서 data_quality_warning이 자동 발생한다는 v1.1의 전제는 잘못되었다.

## 2-2. URL만으로는 SourceQuality usable_for_update = False

source_quality_from_state()에서 consultation의 usable_for_update 판정 흐름 (line ~1236):

consult_summary = state.get("consultingSummary") or state.get("meetingSummary")

consult_usable_update = has_consult_url and _notion_body_accessible(

consult_issues, consult_summary, for_update=True)

_notion_body_accessible(for_update=True)의 동작 (line ~1201):

if normalize_space(summary or ""):

return True          # ← summary 있으면 True

if for_update:

return False         # ← URL만 있고 summary 없으면 → False

URL만 state에 주입하면 consultingSummary가 없으므로 usable_for_update = False → 학습 가중치 0이 된다. 평가 보너스와 교차 검증도 미반영된다. URL 발견 후 파싱 API를 추가 호출하여 summary를 state에 주입해야 비로소 정상 동작한다.

# 3. 수정된 처리 흐름

| # | 단계 | 처리 내용 (수정 후) |
| --- | --- | --- |
| 1 | FlowScore PDF 업로드 | parse_flowscore_report_pdf() → company_name 추출 |
| 2 | Notion 3종 병렬 검색 | notion_lookup_by_company() × 3 (상담·미팅·심사) → page_url 목록 |
| 3★ | found 시: 파싱 API 호출 (신규) | ★ 핵심 수정 — URL 주입만으로는 불충분 parse_consulting_report_url(page_url) 호출 → apply_consulting_enrichment() → consultingSummary 주입 → apply_internal_review_enrichment() → internalReviewSummary 주입 이후 source_quality_from_state() → usable_for_update = True 달성 |
| 4 | notion_lookup_status 생성 | { consultation: found¦not_found¦parsed_ok¦parse_fail, internal_review: … } 상태값 생성 |
| 5 | 팝업 판정 | not_found 또는 parse_fail 항목 존재 → 팝업 표시 (not data_quality 기준) |
| 6 | [평가 취소] / [평가 진행] 선택 | 취소: 폼 복원 ¦ 진행: found+parsed_ok 항목 state 반영 → 평가엔진 호출 |
| 7 | 평가결과서 출력 | not_found/parse_fail 있으면 notion_partial_evaluation_warning 배너 표시 (data_quality_warning과 별도) |

## 3-1. notion_lookup_status 상태값 정의

보고서 유형별 3가지 상태를 정의한다. data_quality와 완전히 독립된 별도 상태값이다.

| 상태값 | 발생 조건 | 처리 동작 |
| --- | --- | --- |
| found_and_parsed | Notion 발견 + 파싱 성공 | summary 주입 완료 → SourceQuality usable_for_update=True → 가중치 정상 반영 |
| found_parse_fail | Notion 발견 + 파싱 실패 (타임아웃·권한 오류) | URL만 state 주입 → usable_for_update=False, usable_for_eval=True(legacy) → 팝업 트리거 |
| not_found | Notion DB에 해당 회사 보고서 없음 | URL 빈값 → usable=False → 팝업 트리거 |

## 3-2. found 시 처리 순서 (수정 핵심)

단순 URL 주입만으로는 부족하다. 아래 4단계를 모두 거쳐야 SourceQuality가 정상 반영된다.

- notion_lookup_by_company(company_name, '상담보고서') → page_url 획득

- parse_consulting_report_url(page_url) → { summary, cross_checks, issues } 획득

- apply_consulting_enrichment(state_patch, parsed) → consultingSummary, consultingCrossChecks 주입

- source_quality_from_state() → usable_for_update = True 확인

파싱 실패(타임아웃·권한 오류) 시: found_parse_fail 상태로 분류 → URL만 유지 → 팝업 트리거 (파싱 실패도 보완이 필요하므로 사용자에게 알림).

## 3-3. 두 경고 배너의 독립성

| 구분 | data_quality_warning (기존) | notion_partial_evaluation_warning (신규) |
| --- | --- | --- |
| 발생 조건 | 9개 핵심 필드 중 결측 → data_confidence < 0.7 | notion_lookup_status에 not_found 또는 found_parse_fail 존재 |
| 의미 | 기업 기본 정보가 불완전하여 평가 신뢰도 저하 | 보고서 자료 없이 평가 → 학습 가중치·교차검증 미반영 |
| 팝업 트리거 | 없음 (결과서 배너만) | 있음 (평가 취소 / 진행 선택) |
| 결과서 배너 | "조건부 평가 — 자료 보완 필요" (기존 유지) | "보고서 미확인 조건부 평가 — [상담보고서 미발견]" (신규) |
| 동시 발생 | 가능 — 두 배너 동시 표시 |

# 4. 수정된 구현 범위

| # | 구분 | 공수 | 주요 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | notion_lookup_by_company() 헬퍼 (app.py) | 2h | DB 검색 + 페이지 URL 반환 (기존 계획 동일) |
| 2★ | found 시 파싱 파이프라인 추가 (app.py) ★수정 | 2.5h | ★ 신규: URL 발견 → parse_consulting_report_url() 호출 → apply_consulting_enrichment() / apply_internal_review_enrichment() → consultingSummary / internalReviewSummary state 주입 파싱 실패 시: found_parse_fail 상태로 처리 (URL만 유지) |
| 3★ | notion_lookup_status 상태값 신설 (app.py + frontend) ★수정 | 1h | ★ 신규: data_quality와 독립된 별도 상태값 { consultation: found_and_parsed¦found_parse_fail¦not_found internal_review: found_and_parsed¦found_parse_fail¦not_found } |
| 4 | flowscore-parse API 확장 (app.py) | 1h | 응답에 notion_lookup_status + state_patch(summaries 포함) 반환 |
| 5 | 팝업 UI (frontend) | 1.5h | not_found 또는 found_parse_fail 시 팝업 트리거 (notion_lookup_status 기준) |
| 6★ | 결과서 경고 배너 신설 (frontend) ★수정 | 1h | ★ 수정: data_quality_warning과 완전 분리 notion_partial_evaluation_warning 전용 배너 메시지: "보고서 미확인 조건부 평가 — [미발견 보고서명]" |
| 7 | 수동 오버라이드 토글 | 1h | 자동 조회 실패 시 기존 URL 입력창 활성화 (기존 계획 동일) |
| 8 | pytest 추가 (T11–T17) | 2.5h | T11: 검색 mock, T12: 파싱 파이프라인 통합, T13: notion_lookup_status 생성, T14: 팝업 조건, T15: 취소 복원, T16: 진행 state 반영, T17: 경고 배너 독립 |

# 5. 구현 일정 (v2.0 재산정)

| 일차 | 단계 | 공수 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1일차 | 1–2 (조회 + 파싱 파이프라인) | 4.5h | notion_lookup_by_company() + 파싱 통합 + notion_lookup_status 생성 |
| 1일차 후반 | 3–4 (API 확장) | 2h | flowscore-parse 응답 확장, /api/notion/lookup-by-company 신규 |
| 2일차 오전 | 5–6 (팝업 + 배너 UI) | 4h | 팝업 모달 + notion_partial_evaluation_warning 배너 |
| 2일차 오후 | 7 (수동 오버라이드) | 1h | 수동 URL 입력 토글 정리 |
| 3일차 | 8 (테스트 + 검증) | 2.5h | T11–T17 pytest (총 40개), 통합 시나리오 A–E 검증 |
| 합계 | 8단계 | 14h | 약 2일 (기존 v1.1 17h 대비 공수 재구성) |

# 6. 완료 기준 (v2.0)

## 6.1 SourceQuality 정상 반영 검증

- found 시: consultingSummary / internalReviewSummary 주입 → usable_for_update = True 확인

- not_found 시: URL 빈값 → usable = False → 가중치 0 확인

- found_parse_fail 시: URL 있음, summary 없음 → usable_for_update = False → 팝업 트리거 확인

## 6.2 경고 배너 독립성 검증

- data_quality_warning 조건(필드 결측)과 notion_partial_evaluation_warning 조건(보고서 미확인)이 독립적으로 발생·표시됨을 확인

- 두 경고 동시 발생 시 두 배너 모두 표시됨을 확인

## 6.3 pytest 통과 기준

- T11–T17 신규 7개 포함 총 40개 전체 통과

- T12: 파싱 파이프라인 통합 테스트 (mock Notion + mock parse) — usable_for_update=True 확인

- T17: notion_partial_evaluation_warning이 data_quality_warning과 독립 작동 확인

## 6.4 통합 시나리오

- 시나리오 A: 3종 모두 found+parsed → 팝업 없음, 가중치 정상

- 시나리오 B: 상담 found+parsed / 심사 not_found → 팝업, [진행] 후 심사 없이 평가, 경고 배너

- 시나리오 C: 상담 found_parse_fail → 팝업(파싱 실패 안내), [진행] 후 URL만 반영

- 시나리오 D: 3종 not_found → 팝업, [취소] 후 폼 복원 확인

- 시나리오 E: data_confidence < 0.7 AND 보고서 미확인 → 두 배너 동시 표시

이상 — FlowBiz_ultra 수정 계획서 v2.0